扬州泰州国际机场派出所停车位改造工程

招标文件

一、招标项目

1、工程概况

（1）工期：20天

（2）招标范围：施工图范围内的停车位改造工程

2、工程资金来源及落实情况：自筹、已落实。

3、本工程采用邀请招标方式确定中标人。

二、招标单位情况

招标单位：扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司

联系人： 秦骊珠  电话：18936269198   邮箱：732206981

三、资质要求：

投标单位必须具有独立的法人资格以及市政公用工程施工总承包三级及以上资质；项目负责人必须具备市政工程二级及以上建造师、或小型项目管理师资格，且必须持有安全生产考核证。

四、投标人需提交资料

投标文件份数：正本壹份，副本贰份

投标文件须包含下列内容：

①投标函、工程量清单报价表

②法定代表人委托代理人的委托书

③企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、企业信用管理手册、项目负责人资质证书。

（以上材料需必须在资料的复印件加盖公章或提供原件核对，否则资格审查不予通过）

未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的或投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的视为未能对招标文件做出实质性响应，作废标处理。

五、投标报价

（1）、投标人应当根据本企业的具体经营技术、装备水平、管理水平、市场价格信息，视工程的实际情况自主确定人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和风险，按省市有关规定计取规费和税金，进行投标报价。

（2）、投标报价按综合单价法计价。投标报价应包括按招标文件规定完成工程所需的全部费用，包括：①分部分项工程费、措施费、其他项目费和规费、税金；②分部分项工程所发生的人工费、材料费、机械费、主材费、管理费、利润以及所有风险、责任等各项费用。

（3）、报价人应对图纸中的每一个项目进行报价，如漏报或少报项目，则视为其费用已含在其他项目的综合单价中，结算时不再增加。

（4）、本工程采用固定单价合同，工程量结算时按实调整，工程变更及签证部分按实决算。

六、本工程招标控制价为10万元，投标人的报价高于招标控制价的，其投标报价无效。

七、招标文件的澄清

1、由于采用资格后审的招标方式，招标人将不召开投标预备会，各投标人可自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

2、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人由于对招标文件及招标人对有关问题的口头解释的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

3、投标人提出问题的截止时间:

2018年 7  月  26 日12:00前（逾期不再接受）

电子邮件：489335684@qq.com

招标人澄清的时间： 2018年  7 月  26 日17:00前

4、在投标截止日期前，招标人都可能修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

八、投标文件的密封与标志

1、投标人应将投标文件的正副本密封于同一标袋中。

2、投标人应将所有复印件的原件资料带至开标现场，以供评标委员会核验。

3、封袋上应写明招标人名称、工程名称及投标人的名称。

4、所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。

投标文件未按照招标文件的要求予以密封的、标识的；或投标文件中的投标函未加盖投标人公章及法定代表人印章或授权委托人印章的；未按招标文件要求提供资格审查材料原件的将作为无效投标文件，不得进入评标。

九、工程款（进度款）支付的方式和时间：

本工程付款基数为合同价，工程竣工验收合格后付至合同价的80%，决算审计后付至审计价的9%，3%作为工程保修金，至工程二年保修期满无整改内容付清。

九、评标办法

本次招标采用资格后审法，资格审查不通过的投标人不再进入评标程序。

本次招标采用经评审的最低投标价法，在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，评审出投标价格最低的投标人。

定标原则：

1）能够满足招标文件的实质性要求。

2）能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。

3）经评审的投标价格最低。

4）报价相同时由评标委员会确定；

十、投标截止时间、地点

如贵公司符合上述资质要求并有意参与，请于2018年7月26日至2018年8月2日17:00止报名并递交报价清单及资质材料。

十一、相关费用：

1、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二O一八年 七月   二十三  日

### 附：投标文件格式

一、投标函

招标人：__________________

1、根据已收到的                工程的招标文件，遵照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程预算和其他有关文件后，我方愿以人民币                     元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程预算的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在      天(日历日)内竣工并移交整个工程，同时质量达到                      。

3、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：      年      月      日

二、工程量清单报价格式

B.3投标总价封面

工程

投标总价

投	标	人：

（单位盖章）

年  月  日

C.3投标总价扉页

投标总价

招标人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投标人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编制人：

（造价人员签字盖专用章）

时  间：    年  月  日

附录D 工程计价总说明

总说明

工程名称：	第	页共	页

附录E 工程计价汇总表

工程计价汇总表

建设项目招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：	第	页共	页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于建设工程招标控制价或投标报价的汇总。

E.2单项工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：	第	页共	页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

E.3单位工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：	标段：	第	页共	页

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | - |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | - |
| 3 | 其他项目 |  | - |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  | - |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | - |
| 3.3 | 其中：计日工 |  | - |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | - |
| 4 | 规费 |  | - |
| 5 | 税金 |  | - |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

附录I分部分项工程和措施项目计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：	标段：	第	页共	页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

F.2综合单价分析表

工程名称：	标段：	第	页共	页

| 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 定额单位 |  | 数量 | 单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  | 机械费 | 管理费和利润 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 管理费和利润 |
| 人工单价 |  |  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料费明细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价（元） |
|  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |

注：1如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

F.4总价措施项目清单与计价表

工程名称：	标段：	第	页共	页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：		复核人（造价工程师）：

注：1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

附录G 其他项目计价表

G.1其他项目清单与计价汇总表

工程名称：	标段：	第	页共	页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表G.2 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价/结算价 | — |  | 明细详见表G.3 |
| 2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表G.4 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表G.5 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表G.6 |
| 5 | 索赔与现场签证 |  |  | 明细详见表G.7 |
| 合 计 |  |  |  | 一 |

注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

G.2暂列金额明细表

工程名称：	标段：	第	页共	页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 一 |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

G.3材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：	标段：	第	页共	页

| 序号 |  |  | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料编码 |  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:1.此表由招标人填写“材料编码”、“材料(工程设备)名称、规格、型号”、“计量单位”、“暂估价”

,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设各拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估入工程量清单综合单价报价中,并填写“数量”中的“投标”和“暂估合价” 列。

2、此表中所列暂估材料(工程设各)为暂时不能确定价格的材料(工程设备),不包含发包人供应材料(工

程设备)。

G.4专业工程暂估价及结算价表

工程名称：	标段：	第	页共	页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

G.5计日工表

工程名称：	标段：	第	页共	页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

G.6总承包服务费计价表

工程名称：	标段：	第	页共	页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 发包人提供材料 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | - | - |  | - |  |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

附录H规费、税金项目计价表

工程名称：	标段：	第	页共	页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规划费-按规定不计税的工程设备金额 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注:工程排污费费率在招标时暂按0,l%计入,结算时按工程所在地环境保护部门收取标准,按实计入。

编制人(造价人员)：		复核人(造价工程师)：

附录L 主要材料、工程设备一览表

L.1发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：	标段：	第	页共	页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表由招标人填写除“数量`“合价”栏之外的内容,“数量`“合价”由投标人填写。

2,结算时,“价”栏按招标人实际采购价(包含采保费)列入。

L.2承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：	标段：第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数（%） | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1此表应由招标人填写除 “数量”“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。2招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。3.此表中不包含暂估单价的材料（工程设备）

三、授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加       (招标人)的           工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                                           性别：                           年龄：

单位：                                                             部门：                           职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：          年       月      日

四、主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 1.项目主管 2.其他人员 … 二、现场 1.项目经理 2.质量管理 3.材料管理 4.计划管理 5.安全管理 |  |  |  |  |

### 五、其他(根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料)